添加学霸君微信号ks233wx12，邀进一级造价师备考微信群，一起考证！【下载233网校APP，考试题库免费刷！】

233网校一级造价工程师网站：https://www.233.com/zaojia/

一级造价工程师APP资料包：https://wx.233.com/course/Datum/Index?classid=24

| 添加微信号ks233wx12 进群一起交流考证 | “233网校考证资料”小程序 更多精品资料，微信扫码领取 | “233网校建筑类考证题库” 免费刷题估分都在这里 |
| --- | --- | --- |

此资料由233网校教研团队独立创作完成，未经233网校授权禁止私自上传并发布其他平台，望周知！

- 一级造价工程师《建设工程造价管理》高频数字考点汇编

一、与时间有关的12个数字考点

| 数字 | 相关考点 |
| --- | --- |
| 1 | 在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告 |
|  | 中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证 |
| 2 | 潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出 |
|  | 缺陷责任期最长不超过2年 |
| 3 | 建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。延期以两次为限，每次不超过3个月 |
|  | 投标人少于3个的，招标人应当重新招标 |
|  | 试车考核期的保险责任一般不超过3个月，若超过3个月，应另行加费 |
| 5 | 资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于5日 |
|  | 招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息 |
| 10 | 对招标文件有异议，应当在投标截止时间10日前提出 |
|  | 如果投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉 |
|  | 补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10% |
| 14 | 在缺陷责任期（或延长的期限）终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金 |
|  | 发包人应在监理人出具竣工付款证书后的 14 天内，将应支付款支付给承包人 |
| 15 | 建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案 |
|  | ，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以土地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案 |
|  | 招标人应当自确定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告 |
|  | 招标人对招标文件进行澄清或修改，应当在投标截止时间至少15天前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，应顺延投标文件截止时间 |
| 20 | 自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日 |
| 28 | 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组 |
|  | 索赔事件相关时间大多为28天（以下42天除外） |
| 30 | 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同 |
| 42 | 监理人应商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书监理人应商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内，将索赔处理结果答复施工承包单位 |
| 90 | 因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起 90 天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同 |
|  | 由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告 90 天后，工程自动进入缺陷责任期 |

二、7个与百分比相关的数字考点

| 百分比 | 考点 |
| --- | --- |
| 2% | 投标保证金不得超过招标项目估算价的2% |
| 3% | 保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3% |
| 10% | 履约保证金不得超过中标合同金额的10% |
|  | 迟延交付违约金的最高限额为合同价格的10% |
|  | 迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的10% |
|  | 每一年度全部ppp项目需要从预算中安排的支出责任，占一般公共预算支出比例应当不超过10% |
| 12% | 企业发生的公益性捐赠支出，在年度利润总额12%以内的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除 |
| 15% | 国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税 |
| 20% | 以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的20% |
|  | 非居民企业取得的应税所得额，适用税率为20% |
|  | 符合条件的小型微利企业，减按20%的税率征收企业所得税 |
| 25% | 企业所得税实行25%的比例税率 |